武清区人民政府办公室关于印发武清区

2020年度打好污染防治攻坚战

工作计划的通知

各镇人民政府、街道办事处，各委、办、局，各有关单位：

经区人民政府同意，现将《武清区2020年度打好污染防治攻坚战工作计划》印发给你们，请遵照执行。

武清区人民政府办公室

2020年5月30日

（此件主动公开）

武清区2020年度打好污染防治攻坚战

工作计划

为做好2020年度污染防治工作，确保污染防治攻坚战三年目标全面实现、任务全部落实，现制定2020年打好污染防治攻坚战工作计划如下：

一、总体要求

坚持以习近平生态文明思想为指导，牢固树立“四个意识”，践行“绿水青山就是金山银山”的理念，坚决落实市委、市政府决策部署，扎实推进蓝天、碧水、净土三大保卫战，坚决打好渤海综合治理攻坚战等标志性战役，抓紧补齐生态环境短板，不断增强人民群众在生态环境改善中的安全感、获得感、幸福感，为决胜全面建成小康社会、推动武清高质量发展打下坚实生态基础。

二、年度目标

2020年，全区PM2.5年均浓度控制在49微克/立方米，优良天数比例达到71%，重污染天数比2015年减少25%；全区基本消除黑臭水体，地级及以上集中式饮用水水源水质全部达到或优于Ⅲ类标准；地表水环境质量达到我市确定的攻坚目标要求；渤海天津海域生态环境保持稳定；地下水质量考核点位水质级别保持稳定；全区受污染耕地安全利用率达到91%左右，全区污染地块安全利用率不低于92%，重金属减排量完成市下达指标，土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控。

三、主要任务

（一）打赢蓝天保卫战

1．严格环境准入。配合市级部门完成“三线一单”编制工作，制定环境准入负面清单。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能。大力发展节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业等。严格控制“两高”行业新增产能。加大落后产能淘汰力度。依法依规推动落后产能退出。严防“地条钢”死灰复燃。

2．强化“散乱污”企业治理。全面完成“散乱污”企业集中整治，实施“散乱污”企业拆除腾退后土地再利用。

3．严格区域能源结构调整。削减煤炭消费总量，大力发展非化石能源，到2020年，非化石能源消费比重力争达到市级要求的4%以上。深入开展煤质专项整治，防止经营性储煤场地反弹。提高能源利用效率，提高外受电能力。

4．严格管控道路污染源。优化运输方式，优化城市交通出行结构，2020年制订武清区地铁建设规划。加快推广应用新能源汽车，到2020年，全区公共充电桩保有量达到市级要求。加强新生产柴油货车销售环节管控，严格管控、严厉查处超标排放行为，优化中重型货车绕城行驶，减少机动车怠速尾气排放。加强车用油品供应管理，全面推广车用尿素。

5．严格管控工业污染。加快解决“园区围城”问题，大力实施产业布局调整，严格落实超低排放监管。全面防控挥发性有机物污染，深化工业企业无组织排放管理，坚持工业企业错峰生产和运输。实施重点行业深度治理全覆盖，2020年9月底前，生物质锅炉实施超低排放改造。

6．严格治理各类扬尘污染。强化施工扬尘管控，统筹开展全市渣土运输专项整治行动，强化裸地治理，加大城市清扫保洁力度，全区平均降尘量不得高于8吨/月•平方公里。

7．严格治理农业污染。持续做好秸秆综合利用和禁烧工作，控制农业源氨排放，减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，实现化肥农药使用量负增长。提高化肥利用率，2020年达到40%以上。

8．妥善应对重污染天气。健全完善重污染应急管控清单动态更新机制，持续细化“一厂一策”，加强京津冀及周边地区重污染天气区域联动，确保启动迅速、响应及时。

2020年打赢蓝天保卫战重点任务78项，详见附件1。

（二）打好碧水保卫战

9．强化用水资源管控。推进农业节水进程，完成9.19万亩节水灌溉高标准农田建设。提升城镇节水水平，提高工业用水效率，加大非常规水资源利用，加快饮用水水源保护区规范化建设。

10．强化饮用水安全保障。完善水源地监测体系，加强水源水、出厂水、管网水、末梢水的全过程管理，健全饮用水源保护长效机制。

11．实施水环境保护综合治理。严格环境准入，依法淘汰落后产能，继续开展工业集聚区集中整治，继续强化工业企业水污染分类治理，继续深化固定污染源排污许可管理，实施固定污染源氮磷污染防治，防范水环境风险，严厉打击环境违法行为，年底基本消除黑臭水体。

12．强化城镇污染治理。完成城区4条市政道路雨污分流改造，补齐城镇基础设施短板，提升城镇污水集中处理能力，稳步推进海绵城市建设，确保建成区20%面积达到海绵城市要求。

13．深入开展农村污水治理。加强2017—2019年已完成的301个规划保留村污水处理设施的运营管理，确保农村生活污水得到有效收集、达标处理。防治畜禽及水产养殖污染，推进测土配方施肥。

2020年打好碧水保卫战重点任务35项，详见附件2。

（三）打好渤海综合治理攻坚战

14．加快结构调整，控制污染源头。按照市生态环境局编制的“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）进行产能结构调整和管理。

15．严格精细管控，深化管理减排。完成涉危化品、重金属、工业废物（含危险废物）、放射性物质等重点企业突发环境事件风险评估和环境应急预案备案工作。

16．固定源氮磷总量控制。实施重点行业氮磷排放总量控制。

17．完成覆盖所有污染源的排污许可证核发工作。严格执行固定污染源排污许可制度。按照《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，加快推进排污许可证核发审批工作。

18．落实化肥施用量零增长，推广测土配方施肥技术。1—3月进行示范区小麦管理，4—6月开展示范区小麦管理调查，7—8月进行总结。

2020年打好渤海攻坚战重点任务5项，详见附件3。

（四）打好净土保卫战

19．强化耕地保护与修复。切实做好耕地优先保护，合理使用化肥农药，主要农作物农药化肥使用量实现零增长，利用率达到40%，农田残膜回收率达到80%以上，轮作休耕试点4000亩，粮豆轮作试点4000亩。大力推进安全利用，控制农业污染。

20．强化土地管理。实施农用地分类管理，逐步建立分类清单。全面落实严格管控，制定实施严格管控类耕地种植结构调整或退耕还林计划。实施建设用地土壤环境状况调查评估制度，严格用地准入。

21．强化重点企业监管。确定土壤环境重点监管企业名单，实行动态更新，并向社会公布，相关企业建立并实施工业固体废物堆存场所污染防控方案。加强重金属、危险废物污染防治，建立并动态更新涉酸及涉危险废物企业清单。对危险废物经营单位及危险废物产生单位开展危险废物规范化管理考核工作。

2020年打好净土保卫战重点任务32项，详见附件4。

四、工作要求

（一）强化责任落实。各部门党政主要负责人要切实担负起打好污染防治攻坚战的第一责任，严格落实“党政同责、一岗双责”，挂图作战，统一指挥，重大部署要亲自研究，突出问题要亲自过问，重大工作要亲自督查。各部门要按照年度计划安排，全力组织实施，严格进度管理，强化督查检查，指导帮助各属地政府落实任务措施。要主动与市级相关部门对接，进一步细化分解重点任务安排，及时发现、解决推动过程中的困难和问题，特别是对进度滞后、效果达不到预期等问题，要早发现、早处置、早解决，确保工程项目按计划建设、按要求落实、按时限见效。

（二）严格执法监管。各部门要切实落实生态环境保护监管职责，积极推进联合执法、区域执法、交叉执法，完善行政执法与刑事司法无缝衔接机制，提升监管工作水平。要落实“公安驻环保工作组”制度，持续加大对生态环境保护违法行为的打击力度，持续保持高压态势。

（三）严格监督考核。区污染防治攻坚战指挥部办公室要统筹调度全区计划执行情况，定期通报进展情况，会同区委组织部制定污染防治攻坚战考核细则，组织开展年度考核。驻区现场督办检查组要对年度计划明确的重大任务、重点工程进展情况进行现场督办检查。

（四）狠抓宣传引导。各部门要全方位宣传污染防治攻坚战进展和成效，做到“主动发声、专业发声、理性发声”，增强数据和信息的公开度、透明度，主动回应社会关切，形成正确的舆论导向。要强化公众参与，动员社会各方面力量，共同宣传政策法规，共同参与污染治理，共同监督污染排放，形成政府与公众共同推进污染防治攻坚战的良好氛围。

附件：1．武清区蓝天保卫战2020年度重点工程项目清单

2．武清区碧水保卫战2020年度重点工程项目清单

3．武清区渤海综合治理攻坚战2020年度重点工程

项目清单

4．武清区净土保卫战2020年度重点工程项目清单

附件1

武清区蓝天保卫战2020年度重点工程项目清单

| 序号 | 攻坚战名称 | 目标任务 | 工程内容 | 牵头部门 | 责任部门 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓝天保卫战 | 严格环境 准入 | 严格执行产业准入门槛，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能。突出壮大绿色产业规模，大力发展节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业等。 | 区发展改革委 区工业和信息化局 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 2 | 蓝天保卫战 | 严格控制 “两高”行业 新增产能 | 严格执行平板玻璃等行业产能置换实施办法，用于置换的产能2017年应处于正常生产状态。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。 | 区工业和信息化局 区发展改革委 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 3 | 蓝天保卫战 | 加大落后产 能淘汰力度 | 严格执行质量、环保、能耗、安全、技术等法律法规和标准，依法依规推动落后产能退出。严防“地条钢”死灰复燃。 | 区工业和信息化局 区发展改革委 区市场监管局 区生态环境局 区应急局 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 4 | 蓝天保卫战 | 全面完成 “散乱污”企业集中整治 | 全面完成“散乱污”企业集中整治，完成新一轮排查登记。 | 区“散乱污”办公室 | 各镇街园区 | 按要求执行 |
| 5 | 蓝天保卫战 |  | 对“散乱污”企业实施关停取缔、搬迁和原地提升改造。 | 区“散乱污”办公室 | 各镇街园区 | 按要求执行 |
| 6 | 蓝天保卫战 |  | 加强区、镇街园区、村（社区）三级联动监管，紧盯重点区域、重点行业、重点设备，充分发挥各级网格员作用，加强企业环境监管和巡查检查，严防“散乱污”企业死灰复燃。凡被各级督导检查核查发现“散乱污”企业死灰复燃的，严肃实施“一案双查”。 | 区“散乱污”办公室 | 各镇街园区 | 按要求执行 |
| 7 | 蓝天保卫战 | 实施“散乱污”企业拆除 腾退后土地再利用 | 建立激励机制、加大资金投入、依法给予政策倾斜，加快“散乱污”企业拆除腾退后土地的开发利用，培育工业发展新动力，加快产业结构和规划布局优化升级。区级有关部门按照职责分工，各负其责指导各镇街园区对在园区内符合规划的统筹腾退后土地实施再利用，助推“腾笼换鸟”。 | 市规划和自然资源局武清分局 区工业和信息化局 区农业农村委 区水务局 区政务服务办 区生态环境局 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 8 | 蓝天保卫战 | 削减煤炭 消费总量 | 严格控制全区煤炭消费总量，完成市里下达的煤炭消费总量控制任务。严格控制新建燃煤项目，实行耗煤项目减量替代，禁止配套建设自备燃煤电站。 | 区发展改革委 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 9 | 蓝天保卫战 |  | 燃煤锅炉关停整合并网。完成天津市凯森新能源有限公司1台40蒸吨燃煤锅炉、天津汇达热力集团有限公司1台40蒸吨燃煤锅炉、天津市凯森热力有限公司大良供热站1台40蒸吨燃煤锅炉超低排放或完成热源替代。 | 区生态环境局 | 相关镇街园区 | 2020年10月 |
| 10 | 蓝天保卫战 | 削减煤炭 消费总量 | 完成全区65蒸吨及以上燃煤锅炉节能和超低排放改造。 | 区发展改革委 区生态环境局 区城市管理委 区住房建设委 区工业和信息化局 | 相关镇街园区 | 2020年10月 |
| 11 | 蓝天保卫战 |  | 持续开展供热、工业和商业燃煤锅炉治理，巩固燃煤锅炉改燃关停整治成果，确保不反弹。将“回头看”常态化，分领域持续开展散煤动态排查治理，包括农村生活散煤、农业生产散煤、城市家用散煤、商户用散煤、机关事业单位散煤动态排查治理。 | 区发展改革委 区农业农村委 区住房建设委 区城市管理委 区工业和信息化局 区商务局 区生态环境局 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 12 | 蓝天保卫战 | 加快实施燃气锅炉低氮改造，改造后氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米 | 完成国环供热等87台燃气锅炉低氮改造。 | 区生态环境局 | 相关镇街园区 | 2020年10月 |
| 13 | 蓝天保卫战 | 大力发展 非化石能源 | 坚持分布式和集中式并重，积极发展太阳能、风力发电，因地制宜推动生物质利用，统筹规划、有序开发地热资源。到2020年，非化石能源消费比重力争达到市级要求的4%以上。 | 区发展改革委 市规划和自然资源局武清分局 区城市管理委 区农业农村委 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 14 | 蓝天保卫战 | 提高能源 利用效率 | 进一步健全节能标准和能源计量体系，大力开发、推广节能高效技术和产品，实现重点用能行业、设备节能标准全覆盖。新建高耗能项目单位产品（产值）能耗须达到国际先进水平。 | 区工业和信息化局 区市场监管局 区科委 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 15 | 蓝天保卫战 |  | 持续推进供热计量改革，加快全区既有居住建筑供热计量改造。 | 区城市管理委 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 16 | 蓝天保卫战 | 提高外受 电能力 | 在确保完成《天津市能源发展“十三五”规划》外受电比重规划目标的基础上，进一步增强天津电网接纳外来电能力，按照京津唐电网统一电力电量平衡原则，配合做好京津唐地区接受外输电工作。 | 区工业和信息化局 区供电公司 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 17 | 蓝天保卫战 | 优化运输 方式 | 持续推进道路运输工具更新淘汰和运输组织方式转变，研究甩挂运输、无车承运、城市物流绿色配送等领域示范创建措施，有效促进道路货物运输行业节能减排，提高运输效率。 | 区交通局 公安武清分局交警支队 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 18 | 蓝天保卫战 | 提高铁路 运输比例 | 建成忠旺铝业铁路专用线工程。 | 区住房建设委 | 相关镇街园区 | 2020年11月 |
| 19 | 蓝天保卫战 | 优化交通 疏导 | 加快104国道改线工程建设。 | 区交通局 | 相关镇街园区 | 2020年6月 |
| 20 | 蓝天保卫战 | 优化城市交 通出行结构 | 增加新投入运营新能源公交车，提升新能源公交车占比，加强推进地铁建设工作，2020年制订武清区地铁建设规划。 | 区交通局 公安武清分局交警支队 市规划和自然资源局武清分局 | 相关镇街园区 | 按要求执行 |
| 21 | 蓝天保卫战 | 加快推广 应用新能源 汽车 | 以公交车、物流车、出租车（网约车）、公务用车和租赁用车为重点领域，加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车，2020年底前使用比例达到80%。 | 区工业和信息化局 公安武清分局交警支队 区机关事务管理局 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 22 | 蓝天保卫战 |  | 大力推进充电基础设施建设，到2020年全区公共充电桩保有量达到市级要求。 | 区发展改革委 | 各镇街园区 | 按要求执行 |
| 23 | 蓝天保卫战 | 加快解决 “园区围城” 问题 | 制定《武清区工业园区（集聚区） 围城问题治理工作实施方案》。 | 区工业和信息化局 | 相关镇街园区 | 按要求执行 |
| 24 | 蓝天保卫战 |  | 按计划整合两个，撤销取缔两个工业园区（集聚区）。 | 区工业和信息化局 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 25 | 蓝天保卫战 | 大力实施 产业布局 调整 | 推动实施一批建材等重污染企业搬迁工程，积极推进重污染产业向环境容量大的地区转移。 | 区发展改革委 区工业和信息化局 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 26 | 蓝天保卫战 | 严格落实 超低排放 监管 | 依托燃煤设施在线监测全覆盖，强化动态监管，确保全区燃煤锅炉全部达到超低排放标准或特别排放限值。 | 区生态环境局 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 27 | 蓝天保卫战 | 深入开展 煤质专项 整治 | 突出抓好煤质监管，落实优质煤供应和保障，监督煤炭经营企业建立购销台账，禁止销售不符合国家和本市规定标准的劣质煤，通过加大抽检频次、强化信息公开、严格资质管理、坚决依法查没等手段，保持严厉打击劣质煤流通、销售和使用的高压态势。持续开展采暖季供热企业燃用煤炭煤质检查。 | 区市场监管局 区商务局 区城市管理委 区生态环境局 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 28 | 蓝天保卫战 |  | 加强监管，防止经营性储煤场地反弹。 | 区商务局 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 29 | 蓝天保卫战 | 深化工业 污染源排污 许可管理 | 积极落实国家要求，建立基本覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》要求，推进排污许可证核发工作，2020年底前，完成全部核发任务。未依法取得排污许可证、未按排污许可要求排放污染物、未达标排放的，依法依规从严处罚。 | 区政务服务办 区生态环境局 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 30 | 蓝天保卫战 | 实施重点 行业深度 治理全覆盖 | 按照国家要求，对25个重点行业全面执行大气污染物特别排放限值，强化治污减排；新建项目严格执行大气污染物特别排放限值。2020年9月底前，生物质锅炉实施超低排放改造。对工业园区进行集中整治，确保稳定达标改造，减少工业集聚区污染。 | 区生态环境局 | 各镇街园区 | 按要求执行 |
| 31 | 蓝天保卫战 | 开展工业 炉窑专项 治理 | 开展拉网式排查，建立各类工业炉窑管理清单。加大不达标工业炉窑淘汰力度。鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热。凡未列入清单的工业炉窑纳入秋冬季及初春错峰生产方案。 | 区生态环境局 区工业和信息化局 | 各镇街园区 | 按要求执行 |
| 32 | 蓝天保卫战 | 全面防控 挥发性 有机物污染 | 持续推进餐饮油烟深度治理，确保油烟净化设施与排风机同步运行、定期清洗。 | 区生态环境局 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 33 | 蓝天保卫战 |  | 5月15日至10月15日期间，每日10时至17时，原则上禁止开展使用有机溶剂的作业行为。涉及民生工程等重大项目，确须在此期间作业的，经区政府同意后方可施工，严格确保使用低挥发性有机物涂料，同时配套使用污染防控设施。 | 区住房建设委 市规划和自然资源局武清分局 区城市管理委 区交通局 公安武清分局交警支队 | 各镇街园区 | 按要求执行 |
| 34 | 蓝天保卫战 |  | 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 | 区政务服务办 区生态环境局 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 35 | 蓝天保卫战 | 全面防控 挥发性 有机物污染 | 严格按照《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》（DB12/3005—2017）要求，组织对生产和销售的建筑类涂料和胶粘剂产品进行质量监督性抽查，对抽查结果公开通报，对不合格产品依法处理。 | 区市场监管局 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 36 | 蓝天保卫战 |  | 实施32家重点行业企业低效治理设施升级改造工作。 | 区生态环境局 | 相关镇街园区 | 2020年8月 |
| 37 | 蓝天保卫战 |  | 服装干洗经营单位全面推广使用配备溶剂回收制冷系统、不直接外排废气的全封闭式干洗机，定期进行干洗机及干洗机输送管道、阀门检查，防止干洗剂泄漏。 | 区生态环境局 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 38 | 蓝天保卫战 | 深化工业 企业无组织 排放管理 | 确定无组织排放改造清单，实施物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移与输送以及生产工艺过程等无组织排放深度治理。 | 区生态环境局 | 各镇街园区 | 2020年6月 |
| 39 | 蓝天保卫战 | 坚持工业 企业错峰 生产和运输 | 对建材、铸造等重点行业实行差别化错峰生产。对未按期完成治理改造任务的企业，一并纳入错峰生产方案，实施停产。属于《产业结构调整指导目录》限制类的，要提高错峰限产比例或实施停产。 | 区工业和信息化局 区生态环境局 | 各镇街园区 | 按要求执行 |
| 40 | 蓝天保卫战 |  | 对涉及大宗原材料及产品运输的重点用车企业实施秋冬季错峰运输。 | 区交通局 公安武清分局交警支队 区工业和信息化局 区生态环境局 | 各镇街园区 | 按要求执行 |
| 41 | 蓝天保卫战 | 强化施工 扬尘管控 | 各类施工工地严格落实工地周边围挡、物料（渣土）堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”污染防控措施，安装在线监测和视频监控设备，并与主管部门联网。对各类长距离施工的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工，并同步落实好扬尘防控措施。各行业主管部门按照职责分工对各类施工项目持续加大监管力度，对出现违规排污的企业，依法暂停投标资格、从重处罚，并按规定向社会公开。 | 区住房建设委 市规划和自然资源局武清分局 区水务局 区城市管理委 区交通局 公安武清分局交警支队 区土地整理中心 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 42 | 蓝天保卫战 |  | 建立各类施工工地扬尘管理清单动态更新机制，每季度更新。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。 | 区住房建设委 市规划和自然资源局武清分局 区水务局 区城市管理委 区交通局 公安武清分局交警支队 区生态环境局 区土地整理中心 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 43 | 蓝天保卫战 | 强化施工 扬尘管控 | 将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。 | 区住房建设委 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 44 | 蓝天保卫战 |  | 因地制宜发展装配式建筑。 | 区住房建设委 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 45 | 蓝天保卫战 | 统筹开展 全市渣土 运输专项 整治行动 | 制定实施渣土综合整治专项工作方案，全面落实渣土源头监管全覆盖、运输车辆全密闭。 | 区城市管理委 区住房建设委 区水务局 区交通局 公安武清分局 区政务服务办 | 各镇街园区 | 按要求执行 |
| 46 | 蓝天保卫战 | 强化裸地 治理 | 对新排查发现的裸地因地制宜全面治理，严格落实硬化、绿化、蓄水、苫盖等治理措施。完善动态更新机制，持续排查扬尘隐患并对治理措施进行增补，防止污染反弹。 | 区生态环境局 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 47 | 蓝天保卫战 | 加大城市 清扫保洁 力度 | 持续实施道路扫保“以克论净”考核，定期对城乡结合部、背街里巷等区域进行重点清扫。 | 区城市管理委 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 48 | 蓝天保卫战 |  | 持续实施区域降尘量考核，全区平均降尘量不得高于8吨/月·平方公里。 | 区生态环境局 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 49 | 蓝天保卫战 |  | 加强国省公路机扫保洁，普通国省公路水洗隔两天1次，洒水降尘作业隔两天1次；如遇重污染天气二级及以上应急响应，每天湿扫路面1次以上。 | 区交通局 区城市管理委 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 50 | 蓝天保卫战 | 持续做好 秸秆综合 利用和 禁烧工作 | 不断完善秸秆收储体系，进一步推进秸秆肥料化、饲料化、燃料化、基料化和原料化利用，加快推进秸秆综合利用产业化，到2020年，基本实现全量化利用。 | 区农业农村委 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 51 | 蓝天保卫战 |  | 压实各区街道、镇执法主体责任，加强“定点、定时、定人、定责”执法管控，开展秋收阶段秸秆禁烧专项巡查，借助现代化科技手段，创新执法模式，执法必严，违法必究。 | 区城市管理委 区生态环境局 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 52 | 蓝天保卫战 | 持续做好 秸秆综合 利用和 禁烧工作 | 全面落实禁止焚烧垃圾、落叶、枯草。 | 区城市管理委 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 53 | 蓝天保卫战 |  | 宣传引导群众不在道路及社区非指定区域内焚烧花圈、纸钱等。 | 区民政局 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 54 | 蓝天保卫战 |  | 坚决禁止露天烧烤食品。 | 区城市管理委 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 55 | 蓝天保卫战 |  | 严格落实《天津市殡葬管理条例》规定，禁止任何单位和个人制造、销售用于丧葬活动的迷信用品。 | 区民政局 区市场监管局 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 56 | 蓝天保卫战 |  | 用好用足高架视频，实现科技化监管全覆盖。 | 区生态环境局 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 57 | 蓝天保卫战 | 严控烟花 爆竹禁放 | 严格执行《天津市人民代表大会常务委员会关于禁止燃放烟花爆竹的决定》，落实禁止销售、燃放烟花爆竹要求。 | 公安武清分局 区应急局 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 58 | 蓝天保卫战 | 控制农业源 氨排放 | 减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，实现化肥农药使用量负增长。提高化肥利用率，2020年达到40%以上。强化畜禽粪污资源化利用，改进养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。 | 区农业农村委 区生态环境局 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 59 | 蓝天保卫战 | 加强新生产 柴油货车销 售环节管控 | 加强销售环节环保达标监督检查，严厉打击污染控制装置造假、屏蔽车载诊断系统功能等行为。 | 区生态环境局 区市场监管局 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 60 | 蓝天保卫战 | 严格管控、严 厉查处超标 排放行为 | 完成“十三五”老旧车淘汰工作任务。 | 区生态环境局 公安武清分局交警支队 区交通局 区商务局 区财政局 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 61 | 蓝天保卫战 | 严格管控、严 厉查处超标 排放行为 | 制定营运柴油货车和燃气车辆提前淘汰更新目标及实施计划，采取经济补偿、限制使用、严格超标排放监管等方式，大力推进国家第三阶段排放标准营运柴油货车提前淘汰更新，加快淘汰采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆。 | 区交通局 区生态环境局 公安武清分局交警支队 区商务局 区财政局 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 62 | 蓝天保卫战 |  | 严格控制机动车尾气排放，按照市级要求，开展新车注册登记环保一致性核查，持续开展机动车超标排放执法监管。 | 区生态环境局 区市场监管局 公安武清分局交警支队 | 各镇街园区 | 按要求执行 |
| 63 | 蓝天保卫战 |  | 利用遥感监测等技术筛查机动车，完成市级下达任务。 | 区生态环境局 | 各镇街园区 | 按要求执行 |
| 64 | 蓝天保卫战 |  | 以国省公路跨省交界处为重点区域，强化环保、公安、交通运输联合执法，实行“环保取证、公安处罚”机制，严查机动车环境违法行为。 | 区生态环境局 公安武清分局交警支队 区交通局 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 65 | 蓝天保卫战 | 优化中重型 货车绕城 行驶 | 继续实施中心城区中重型货车限行措施，通过优化行驶道路、分时规划路线等方式，完善中心城区环路通行条件。 | 公安武清分局交警支队 区交通局 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 66 | 蓝天保卫战 |  | 严格落实高污染排放车辆限行要求。 | 公安武清分局交警支队 区生态环境局 区交通局 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 67 | 蓝天保卫战 | 减少机动车 怠速尾气 排放 | 持续完善优化交通疏导方案。 | 公安武清分局交警支队 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 68 | 蓝天保卫战 |  | 加强现场疏导，优化交通组织，完善交通安全设施和交通管理科技设施，提高道路通行效率，减少机动车尾气排放污染。 | 公安武清分局交警支队 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 69 | 蓝天保卫战 | 强化工程机 械污染防治 | 建立分行业非道路移动机械使用监管机制，实施长效监管，坚决禁止不达标工程机械入场作业。 | 区生态环境局 区住房建设委 区城市管理委 区交通局 区水务局 区农业农村委 区土地整理中心 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 70 | 蓝天保卫战 |  | 重污染天气预警期间，除涉及安全生产及应急抢险任务外，停止使用非道路移动机械。 | 区住房建设委 区城市管理委 区交通局 区水务局 区生态环境局 区农业农村委 区土地整理中心 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 71 | 蓝天保卫战 | 加强车用油 品供应管理 | 对全区销售的车用汽柴油进行质量监督抽查，对不合格产品生产销售企业依法进行后处理，对抽查结果进行通报。 | 区市场监管局 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 72 | 蓝天保卫战 | 加强车用油 品供应管理 | 坚决取缔黑加油站点，重点依法查处流动加油车售油违法违规行为。 | 区商务局 公安武清分局 区市场监管局 区应急局 区交通局 区城市管理委 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 73 | 蓝天保卫战 | 全面推广 车用尿素 | 区内高速公路、国省公路沿线加油站点全面销售符合产品质量要求的车用尿素，保证柴油车辆尾气处理系统需求。 | 区生态环境局 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 74 | 蓝天保卫战 |  | 对全区销售的车用尿素产品进行质量监督抽查，对不合格产品依法进行后处理，对抽查结果进行通报。 | 区市场监管局 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 75 | 蓝天保卫战 |  | 对柴油货车尿素使用情况进行例行抽检，对未添加尿素的货运车辆，依法处罚并全部劝返。 | 区生态环境局 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 76 | 蓝天保卫战 | 严格新建 项目环保 准入标准 | 新建项目严格落实国家大气污染物特别排放限值要求，对新、改、扩建项目所需的二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物等污染物排放总量实行倍量替代。 | 区生态环境局 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 77 | 蓝天保卫战 | 完善应急 响应机制 | 配合全市要求，修订重污染天气应急预案，建立重污染应急管控清单动态更新机制，持续细化“一厂一策”，保障应急减排措施可操作、可核查。 | 区生态环境局 | 各镇街园区 | 按要求执行 |
| 78 | 蓝天保卫战 |  | 加强重污染天气预警会商和区域联动，遇不利天气及时启动应急机制，确保启动迅速、响应及时，将不利气象条件影响降至最低。 | 区生态环境局 区气象局 | 各镇街园区 | 2020年12月 |

附件2

武清区碧水保卫战2020年度重点工程项目清单

| 序号 | 攻坚战名称 | 目标任务 | 工作内容 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碧水保卫战 | 严格环境准入 | 严格建设项目审批，按照本市“十三五”规划、主体功能区规划、生态保护红线等要求，严格审批程序，不符合产业布局和产业结构的不予审批。按照国家和天津市产业政策、《中华人民共和国自然保护区条例》和《天津市人大常委会关于批准划定永久性保护生态区域的决定》、《市环保局关于印发行政许可事项目录及审批建设项目类别的通知》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》严格把关。 | 区政务服务办 区生态环境局 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 2 | 碧水保卫战 |  | 实施差别化环境准入政策。停止审批工业园区外新建、改建、扩建新增水污染物的工业项目。严格落实污染物总量核准制度，对新、改、扩建项目所需COD、氨氮等污染物排放总量实行2倍量代替。 | 区生态环境局 区政务服务办 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 3 | 碧水保卫战 | 依法淘汰 落后产能 | 推进清洁生产，依法对重点行业和重点企业实施审核，提升工业企业清洁生产水平。年底前完成10家企业清洁生产审核。 | 区工业和信息化局 区生态环境局 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 4 | 碧水保卫战 | 提高工业 用水效率 | 开展水平衡测试，实行用水定额管理。推动节约用水示范，推动我区高耗水行业进行节水型载体创建活动。11月底前完成11家单位水平衡测试工作；11月初完成3家单位节水型载体创建工作。 | 区工业和信息化局 区水务局 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 5 | 碧水保卫战 | 提升城镇 节水水平 | 支持鼓励高耗水企业开展节水工程改造。严格落实国家节水型城市标准要求，实施《水效标识管理办法》，提升城镇节水水平。结合工作实际，适时开展节水工作教育宣传，推动各企业单位的节水工作。 | 区水务局 区工业和信息化局 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 6 | 碧水保卫战 | 推进农业 节水进程 | 加快推进农业节水进程，推广渠道防渗、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。完成9.19万亩节水灌溉高标准农田建设，12月底完工。 | 区水务局 区农业农村委 区发展改革委 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 7 | 碧水保卫战 | 促进再生水 利用 | 促进再生水利用，工业生产、城市绿化、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水优先使用再生水。具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准新增取水许可。按照《天津市武清区再生水利用规划设计》内容，推进开发区西区（华电）再生水厂、第五再生水厂及第七再生水厂及相关配套管网建设，确保2020年再生水利用率达到40%以上。 | 区水务局 区住房建设委 区政务服务办 区城市管理委 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 8 | 碧水保卫战 | 继续开展工业集聚区 集中整治 | 开展全区工业集聚区整合和撤销取缔工作，推动整合后的工业集聚区按照国家要求安装在线监控装置，进行规范化整治，确保达标排放。 | 区工业和信息化局 区生态环境局 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 9 | 碧水保卫战 | 继续强化工业企业水污染 分类治理 | 进一步排查现有废水直排企业和达标情况，以落实新修订的本市《污水综合排放标准》和“散乱污”企业整治为突破口，推动现有废水直排企业污水实现集中处理或排水水质达到地表水功能区要求。 | 区生态环境局 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 10 | 碧水保卫战 | 继续深化固定污染源排污 许可管理 | 按照固定污染源排污许可分类管理的有关要求，完成国家规定的重点行业许可证核发，将污染物排放种类、浓度、总量、排放去向等纳入许可证管理范围，年底前实现全覆盖。 | 区政务服务办 区生态环境局 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 11 | 碧水保卫战 | 实施固定污染源氮磷污染 防治 | 在已摸清底数的基础上，实施氮磷排放总量控制，实行新建、改建、扩建项目氮磷总量指标减量替代。强化氮磷排放重点行业企业监管，每季度上报一次排放情况。 | 区农业农村委 区生态环境局 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 12 | 碧水保卫战 | 完成城区4条 市政道路雨污 分流改造 | 开展建设路（2900米）、来源路（293米）、泉兴路（2700米）、翠溪路（920米）等4条道路的雨污分流改造，其中建设路、来源路正在施工，6月完工；泉兴路、翠溪路正在开展前期工作，12月完工。 | 区水务局 区住房建设委 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 13 | 碧水保卫战 | 进行污水处理 厂网建设 | 扩建泗村店等2座污水处理厂，新增规模0.85吨/日，完成年度任务。 | 区水务局 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 14 | 碧水保卫战 | 推进海绵城市相关项目建设 | 稳步推进海绵城市建设，确保建成区20%面积达到海绵城市要求。依据《武清区海绵城市建设项目责任分解表》，实施郎庄子道、伊水道、丰和路、丽水道等4条路的相关建设工程。 | 区住房建设委 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 15 | 碧水保卫战 | 补齐城镇基础设施短板 | 推动城区焚烧处理设施建设，城区生活垃圾无害化处理率达到98%以上。泰达生活垃圾焚烧发电厂建设工程正在施工中，计划7月完工，10月运行。 | 区城市管理委 | 相关镇街园区 | 2020年10月 |
| 16 | 碧水保卫战 | 防治畜禽及 水产养殖污染 | 加强畜禽养殖污染源头防控和环境监管，优化畜牧业布局，科学编制畜牧业发展规划。新改扩建的规模化畜禽养殖场要严格执行环境影响评价制度。加强村庄内散养畜禽管理，因地制宜制定政策，引导专业养殖户有序退出村庄。加强畜禽养殖禁养区监管，严肃查处禁养区内违法违规养殖行为。优化水产养殖空间布局，推广生态养殖和稻（荷）渔立体种养模式，1-5月组织开展生态养殖和稻（荷）渔立体种养培训。6-10月，以点带面示范生态养殖和立体种养技术。11-12月总结各项技术生产模式，开展研讨交流。 | 区农业农村委 区生态环境局 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 17 | 碧水保卫战 | 推进测土配方施肥 | 2020年，测土配方施肥技术推广覆盖率达到90%。推广配方肥和有机肥，化肥利用率达到40%。1-3月制定方案；4-5月方案和资金确定后组织政府采购招标；6-10月进行项目区建设；11-12月进行总结。 | 区农业农村委 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 18 | 碧水保卫战 | 强化入河排污口门治理 | 组织开展入河排污口底数排查，制定全区入河排污口门整治方案。逐步开展重点排污口门水量、水质同步监测，在具备自动监测条件的入河排污口实施在线自动监测。全面落实我区入河排污口年度排查机制及监督性监测工作。年底完成市水务局规定的整治任务。 | 区生态环境局 区水务局 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 19 | 碧水保卫战 | 年底基本消除黑臭水体 | 全面排查水体环境状况，建立全区黑臭水体清单，制定整治方案，综合采取控源截污、垃圾清理、生态恢复、雨水调蓄等措施治理黑臭水体。巩固黑臭水体治理成果，加强已完工的黑臭水体治理主体检查维护，确保治理效果，防止反弹，年底全面完成黑臭水体治理任务。 | 区水务局 区生态环境局 区城市管理委 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 20 | 碧水保卫战 | 开展地下水超采区综合治理 | 逐步调整种植结构，推进低耗水物种种植和量水生产，完成农业用水水价综合改革。推进节水灌溉高标准农田项目建设。不断完善地面沉降监测体系。 | 区农业农村委 区发展改革委 区水务局 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 21 | 碧水保卫战 | 保护水和湿地生态系统 | 继续开展“大黄堡湿地自然保护区保护与修复工程”，进行疏通鱼塘和芦苇浅滩工程、鸟类栖息地改善工程、柳河景观整治建设。 | 区大黄堡湿地管委会 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 22 | 碧水保卫战 | 开展水系连通 | 加快全区水系连通建设，实施渠道清淤和建筑物整治工程。 | 区水务局 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 23 | 碧水保卫战 | 加强水域 水量调配 | 积极协调上游，开展生态补水工作，并结合大黄堡征迁工作进展，开展大黄堡湿地补水工作。共计划生态补水2.8亿立方米，大黄堡生态补水8000万立方米。 | 区水务局 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 24 | 碧水保卫战 | 加强水源水、 出厂水、管网水、末梢水的 全过程管理， 确保城乡居民喝上清洁安全的水 | 严格落实国家饮用水水质健康标准，不定时对各环节的水质进行检测。定期对供水单位开展卫生监督检查：对全区5户市政集中式供水单位每季度监督一次，对全区172户二次供水单位每年至少开展一次卫生监督；对城区市政管网末梢水10个点位每月开展1次水质监测；对城区3家市政供水单位出厂水分别在枯水期、丰水期进行监测；在枯水期和丰水期对全区40个农村供水点的出厂水、末梢水进行监测。 | 区水务局 区卫生健康委 区生态环境局 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 25 | 碧水保卫战 | 加快饮用水 水源保护区 规范化建设 | 不断加强水源保护区规范化建设，定期巡查检查，加强饮用水水源标志管理维护。 | 区生态环境局 区水务局 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 26 | 碧水保卫战 | 健全饮用水源保护长效机制 | 完成饮用水水源地基础环境状况调查工作，12月前完成。 | 区生态环境局 区水务局 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 27 | 碧水保卫战 | 推进农村饮水提质增效 | 完成农村饮水提质增效改水任务。 | 区水务局 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 28 | 碧水保卫战 | 完善水源地 监测体系 | 完成王庆坨水库饮用水水源地自动监控站1座，12月完工运行。 | 区生态环境局 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 29 | 碧水保卫战 | 健全水环境 监测网络 | 开展已建成的6个入境水质自动监测站增加监测项目工作，年底前完成。 | 区生态环境局 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 30 | 碧水保卫战 | 防范水环境 风险 | 根据国家优先控制化学品名录及有关要求，对高风险化学品生产、使用进行严格限制，并逐步淘汰替代。对全区范围内沿河、沿湖、沿水库工业企业与工业集聚区环境风险进行定期评估，督促企业严格落实环境风险防控措施。完善水污染事故处置应急预案，提高应急处置能力，稳妥处置突发水环境污染事件。 | 区生态环境局 区应急局 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 31 | 碧水保卫战 | 严厉打击环境违法行为 | 以排污许可、工业园区、污水处理厂、废水直排企业、加油站防渗设施、饮用水源地等为重点，开展水污染防治专项执法活动。严查典型环境违法案件，深入实施环保“红、黄牌”制度，定期公布环保“黄牌”“红牌”企业名单。推进联合执法、区域执法、交叉执法，综合运用查封扣押、按日计罚、限产停产、移送司法等强制执法手段，加大案件查办力度，依法从严处罚环境违法行为，持续保持严厉打击环境违法行为的高压态势。 | 区生态环境局 公安武清分局 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 32 | 碧水保卫战 | 实施上下游污染防治联动 | 落实京津冀水污染防治联动协作机制，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享。 | 区生态环境局 区水务局 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 33 | 碧水保卫战 | 健全监督机制 | 在媒体公布黑臭水体治理清单、达标期限、责任人以及整治进展和效果。每半年在政务网上公布一次。 | 区水务局 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 34 | 碧水保卫战 | 全面落实 河长制 | 河（湖）长要履行管护责任，完善黑臭水体长效养管方案，落实养护管理标准和养护资金，提高各类突发事件应急处置能力。河长制工作实行月考核、月通报制度。 | 区水务局 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 35 | 碧水保卫战 | 大力整治 不达标水体 | 针对中泓故道丁庄桥断面、机场排水河盖模闸断面、独流减河万家码头断面、北运河新老米店闸断面，定期对沿河两岸的入河排污口进行巡查，对发现的污染水体的事件及时通知相关单位进行整改，有条件的情况下对入河排污口和汇入支流进行针对性的监测，根据监测指标情况采取针对性的措施。 | 区生态环境局 区水务局 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |

附件3

武清区渤海综合治理攻坚战2020年度重点工程项目清单

| 序号 | 攻坚战名称 | 目标任务 | 工作内容 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渤海攻坚战 | 加快结构调整， 控制污染源头 | 按照市生态环境局编制的“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）进行产能结构调整和管理。 | 区生态环境局 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 2 | 渤海攻坚战 | 严格精细管控， 深化管理减排 | 完成涉危化品、重金属、工业废物（含危险废物）、放射性物质等重点企业突发环境事件风险评估和环境应急预案备案工作。 | 区生态环境局 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 3 | 渤海攻坚战 | 固定源氮磷 总量控制 | 实施重点行业氮磷排放总量控制。 | 区生态环境局 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 4 | 渤海攻坚战 | 完成覆盖所有 污染源的排污 许可证核发工作 | 严格执行固定污染源排污许可制度。按照《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，加快推进排污许可证核发审批工作。 | 区政务服务办 区生态环境局 | 各镇街园区 | 2020年12月 |
| 5 | 渤海攻坚战 | 落实化肥施用量 零增长，推广测土 配方施肥技术 | 1-3月进行示范区小麦管理，4-6月示范区小麦管理调查，7-8月进行总结 | 区农业农村委 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |

附件4

武清区净土保卫战2020年度重点工程项目清单

| 序号 | 攻坚战名称 | 目标任务 | 工程内容 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净土保卫战 | 扎实推进土壤污染状况详查 | 配合市级部门持续开展建设用地土壤污染状况详查。 | 区生态环境局 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 2 | 净土保卫战 | 实施农用地 分类管理 | 以全市土壤污染状况详查结果为依据， 开展耕地土壤和农产品协同监测与评价。 | 区农业农村委 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 3 | 净土保卫战 |  | 按照国家有关技术要求，开展耕地土壤环境质量类别划定工作，逐步建立分类清单。 | 区农业农村委 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 4 | 净土保卫战 | 切实做好耕地优先保护 | 实行耕地轮作休耕制度试点。 | 区农业农村委 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 5 | 净土保卫战 |  | 加强林地园地土壤环境管理，严格控制 农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 | 区农业农村委 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 6 | 净土保卫战 | 大力推进 安全利用 | 强化农产品质量检测，在安全利用类耕地设置长期定位监测。 | 区农业农村委 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 7 | 净土保卫战 |  | 根据土壤污染状况和农产品超标情况， 制定实施受污染耕地安全利用方案。 | 区农业农村委 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 8 | 净土保卫战 |  | 受污染耕地安全利用面积达到市级要求。 | 区农业农村委 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 9 | 净土保卫战 | 全面落实 严格管控 | 对涉及威胁地下水、饮用水水源安全的 污染耕地，制定并落实环境风险管控方案。 | 区农业农村委 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 10 | 净土保卫战 |  | 制定实施严格管控类耕地种植结构调整计划。 | 区农业农村委 市规划和自然资源局 武清分局 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 11 | 净土保卫战 | 实施建设用地土壤环境状况调查评估制度 | 全面落实《污染地块土壤环境管理办法》，对拟收回土地使用权的重点行业企业用地和污水、垃圾、危险废物等各类污染集中处理处置设施用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估；已经收回的，由属地镇街园区负责开展调查评估。 | 区生态环境局 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 12 | 净土保卫战 | 严格用地准入 | 依据土地利用规划、城乡规划和地块土壤环境质量调查结果，加强土地征收、收回、收购以及转让、改变用途等环节的监管，并将针对污染土壤空间的使用纳入国土空间规划。 | 市规划和自然资源局 武清分局 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 13 | 净土保卫战 | 严格用地准入 | 据建设用地土壤环境调查评估结果，逐年更新污染地块名录及其开发利用的负面清单。对暂不开发利用的污染地块，加强土壤污染风险管控。 | 区生态环境局 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 14 | 净土保卫战 |  | 符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，可进入用地程序。 | 市规划和自然资源局 武清分局 区政务服务办 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 15 | 净土保卫战 |  | 按照污染地块名录及开发利用的负面清单，在申报新增建设用地时，对列入污染地块名录的土地进行治理修复，合格后方可申报用地，不合格的，不予申报用地。 | 市规划和自然资源局 武清分局 区政务服务办 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 16 | 净土保卫战 |  | 依据土壤环境质量调查结果，将针对污染土壤空间使用的原则和要求纳入国土空间规划。 | 市规划和自然资源局 武清分局 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 17 | 净土保卫战 | 加强重点企业环境监管 | 对重点工业园区周边开展环境监测。 | 区生态环境局 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 18 | 净土保卫战 |  | 加强工业固体废物堆存场所管理，相关企业建立并实施工业固体废物堆存场所污染防控方案。 | 区生态环境局 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 19 | 净土保卫战 | 加强重金属、 危险废物 污染防治 | 开展重金属污染整治，对涉镉等重金属行业企业开展排查整治，严厉打击涉重金属非法排污企业。 | 区生态环境局 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 20 | 净土保卫战 |  | 开展涉酸及涉危险废物企业大排查，建立并动态更新涉酸及涉危险废物企业清单。 | 区生态环境局 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 21 | 净土保卫战 |  | 对危险废物经营单位及危险废物产生单位开展危险废物规范化管理考核工作。 | 区生态环境局 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 22 | 净土保卫战 | 控制农业污染 | 合理使用化肥农药，推行农业清洁生产。全区主要农作物农药化肥使用量实现零增长，利用率达到40%以上。 | 区农业农村委 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 23 | 净土保卫战 |  | 开展农药包装废弃物回收处置工作，并将收集的农药包装废弃物交有资质单位进行无害化处置。 | 区农业农村委 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 24 | 净土保卫战 |  | 加强废弃农膜回收利用。 | 区农业农村委 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 25 | 净土保卫战 |  | 加强灌溉水水质管理，整合建设全区灌溉水水质监测网络。 | 区农业农村委 区水务局 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 26 | 净土保卫战 | 减少生活污染 | 开展实施生活垃圾强制分类。 | 区城市管理委 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 27 | 净土保卫战 |  | 建成武清区生活垃圾焚烧发电厂一期项目，日处理能力1000吨，计划2020年6月试运行、10月运行。 | 区城市管理委 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 28 | 净土保卫战 | 推进农村人居环境整治 | 提升改造农村地区户厕26013座。 | 区农业农村委 区卫生健康委 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 29 | 净土保卫战 | 推进建制村 环境综合 整治工作 | 完成武清区35个建制村环境综合整治工作，包括：白古屯镇小天村、西黄辛庄村、小魏庄村，城关镇五里店村、李庄、小屯村、许庄、沙庄、小桃园、袁辛庄村，大碱厂镇洪家庄村、杨凤庄村、韩家庄村，大孟庄镇小押虎寨村、安子上村，东马圈镇半城、董标垡村，河西务镇前扶头村、奶母庄村、中白庙村、前白庙村、龚庄、羊坊村，黄花店镇八里桥村、三街、包营村、罗古判村、西后庄，梅厂镇西陈庄村、西汪庄村、王唐庄村，下伍旗镇北太平庄村、高辛庄、北闫村、大兴庄。 | 区生态环境局 区农业农村委 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 30 | 净土保卫战 | 确定治理与 修复重点 | 督促责任主体开展治理与修复。 | 区生态环境局 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 31 | 净土保卫战 |  | 在耕地土壤环境划分基础上，针对重点区域及典型作物和污染物，开展耕地土壤治理与修复。 | 区农业农村委 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |
| 32 | 净土保卫战 |  | 受污染耕地治理与修复面积达到市级要求。 | 区农业农村委 | 相关镇街园区 | 2020年12月 |