武清区人民政府关于成立武清区农村地区

煤改清洁能源工作指挥部的通知

各镇人民政府、街道办事处，各委、办、局，各有关单位：

为贯彻落实天津市《京津冀大气污染防治强化措施（2016—2017年）实施方案》，有效推进我区“农村地区煤改清洁能源”工作，经区人民政府研究，决定成立武清区农村地区煤改清洁能源工作指挥部。

一、指挥部组成及职责分工

总   指   挥：杨令生

副 总 指 挥：孙剑楠    李文运    李丽君    刘广生

成        员：韩松龄    刘华民    刘金城    孟  强

李春发    唐万强    邢广民    宫汝洲

李长春    刘金明    单新源    高启生

刘振明    沈书奎    刘德田    许有兵

张立冬    张卫强    张建辉

指挥部负责全区“煤改清洁能源”工作的重大决策部署，制定工作计划和推进措施；研究审议“煤改清洁能源”工作中的重点和难点问题，提出解决方案；统筹协调相关部门及单位，保证工程建设、产品质量和施工安全，确保工程按期完工。

指挥部下设办公室，办公室设在区发展改革委，负责组织协调、督导调度、工作推进、信息反馈等各项工作。办公室主任由区发展改革委主任韩松龄兼任，副主任由区建委、农委、环保局、供电公司各1名主管副职兼任，专职副主任由区发展改革委副调研员董志宝兼任。

二、分指挥部的组成与职责分工

成立3个分指挥部，负责具体推动农村地区“煤改清洁能源”工作：

（一）农村地区取暖“煤改电”分指挥部

分指挥长由区委常委、副区长李文运兼任，副指挥长由区发展改革委主任韩松龄、区供电公司总经理刘德田兼任。负责制定农村地区取暖“煤改清洁能源”实施方案，组织全区高效节能电采暖设备项目招标和入户安装工作，做好户外电网增容改造等工作。

（二）农村地区“煤改气”分指挥部

分指挥长由副区长刘广生兼任，副指挥长由区建委主任刘华民兼任。负责组织做好全区燃气管网规划、“煤改气”工程实施、房屋节能改造等工作。

（三）农村地区炊事及农业生产散煤治理分指挥部

分指挥长由副区长李丽君兼任，副指挥长由区农委主任刘金城兼任。负责做好2015年已安装的先进民用炉具回收、炊事用气推广及种植业、养殖业散煤治理等工作。

三、各成员单位职责

区发展改革委：负责制定《武清区农村地区“煤改清洁能源”实施方案》、《武清区农村地区“煤改清洁能源”试点方案》，负责组织全区高效节能电取暖设备招标及安装工作，并做好综合协调工作。

区建委：负责做好“煤改气”地区的集中供热燃气管道管网改造工作，摸清“煤改气”建设任务底数，组织完成全区 “煤改气”地区的建设改造工作，同时做好农村地区房屋节能改造工作。

区农委：负责制定农村地区先进炉具回收、农户炊事用气及农业生产散煤治理工作方案，做好2015年已安装的先进民用炉具回收、炊事用气推广工作，完成种植业、养殖业散煤治理工作。

区财政局：负责落实电取暖设备和燃气采暖设备购置安装所需资金及补贴，协助做好通过政府采购的方式组织电采暖设备、燃气采暖设备厂家招标工作，同时做好补贴资金安排和监督工作。

区环保局：负责做好农村地区“煤改清洁能源”环保技术方案指导，做好环境效益监测、分析和效果评估，同时做好环保监督工作。

区行政审批局：负责做好实施“煤改清洁能源”改造过程中，前期手续的审批工作。

区规划局：负责组织做好燃气管网及电网规划工作。

区国土局：负责做好燃气或液化气等相关项目实施的用地许可工作。

区交通局：负责做好实施“煤改清洁能源”改造过程中，公路进行破路、电缆下穿等路政许可的审批工作。

区林业局：负责做好实施“煤改清洁能源”改造过程中，占用绿地和移、伐树木的审批工作。

区水务局：负责做好实施“煤改清洁能源”改造过程中，占用堤坝等水利方面的协调工作。

区安监局：会同有关部门做好“煤改清洁能源”村庄在改造过程中的安全生产事故查处工作。

区民政局：负责研究制定农村地区特殊困难群体“煤改清洁能源”相关救助方案。

区审计局：做好对农村地区“煤改清洁能源”工作政府资金的审计工作。

公安武清分局：负责对“煤改清洁能源”工程实施过程中出现严重干扰、恶意阻碍施工的人员，依法进行处置，确保工程项目建设的正常秩序。

区委宣传部：充分利用区“两台一报”及网络、新媒体等多种载体和形式，加强宣传引导，营造良好舆论氛围。

区政府督查室：负责对区级相关部门和各镇街落实“煤改清洁能源”工作进行督查。

“美丽武清·一号工程”总指挥部办公室：负责农村地区“煤改清洁能源”指挥部办公室及3个分指挥部办公室工作的指导协调。

区供电公司：负责做好 “煤改电”地区的配电网改造工作，对镇村电力增容提供设计、施工服务，负责“煤改电”地区配套电力设施建设。

各镇街：按照属地管理原则，负责组织实施“煤改清洁能源”具体工作，做好宣传动员、入户信息采集、设备工程安装及其他涉及“煤改清洁能源”工程的各项工作；落实“煤改清洁能源”建设工作中占地、拆迁、破路、赔偿等前期手续工作，解决相关问题。

武清区人民政府

2016年11月23日

（此件主动公开）