附件1

2023年度水务工程设计单位“双随机、一公开”检查事项清单

检查类别	序号	检查事项	检查依据	检查内容	检查方式	检查方法
设计资质	1	资质等级证书	《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令第 293 号， 2017 年第 687 号修改）第八条	建设工程勘察、设计单位是否在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察、设计业务。禁止建设工程勘察、设计单位超越其资质等级许可的范围或者以其他建设工程勘察、设计单位的名义承揽建设工程勘察、设计业务。禁止建设工程勘察、设计单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽建设工程勘察、设计业务	现场检查、书面检查	查阅资质等级证书、营业执照（或事业单位法人证书）等相关材料，现场检查实际情况
2	设计人员资格	《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令第 293 号，2017 年第 687 号修改）第九条、第十条	国家对从事建设工程勘察、设计活动的专业技术人员实行执业资格注册管理制度。未经注册的建设工程勘察、设计人员，不得以注册执业人员的名义从事建设工程勘察、设计活动。

建设工程勘察、设计注册执业人员和其他专业技术人员只能受聘于一个建设工程勘察、设计单位；未受聘于建设工程勘察、设计单位的，不得从事建设工程的勘察、设计活动	现场检查、书面检查、	查阅设计人员资格信息
设计行为检查	3	合同履约情况	《水利工程质量管理规定》（水利部令第 7 号，2017 年第 49 号修改）第二十七条	设计单位是否按合同规定及时提供设计文件及施工图纸，在施工过程中要随时掌握施工现场情况，优化设计，解决有关设计问题	现场检查、书面检查	查阅设计单位应按合同规定及时提供设计文件及施工图纸
4	现场设代机构设置	《水利工程质量管理规定》（水利部令第 7 号，2017 年第 49 号修改）第二十七条	对大中型工程，设计单位是否按照合同规定在施工现场设立设计代表机构或派驻设计代表，机构设置是否完善	现场检查、书面检查	查阅设计单位现场设代机构设置文件
5	设计文件深度	《水利工程质量管理规定》（水利部令第 7 号，2017 年第 49 号修改）第二十六条；《水利水电工程测量规范》（SL 197—2013），《水利水电工程施工测量规范》（SL52—2015）	设计文件是否符合国家、水利行业有关工程建设法规、工程勘测设计技术规程、标准和合同的要求。

设计依据的基本资料是否完整、准确、可靠，设计论证充分，计算成果可靠。

设计文件的深度是否满足相应设计阶段有关规定要求，设计质量必须满足工程质量、安全需要并符合设计规范的要求。	现场检查、书面检查	查阅水利行业有关工程建设法规、工程勘测设计技术规程、标准和合同的要求
6	设计交底文件	《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号，2019年第714号修改）第二十四条	设计单位是否在工程施工前进行设计交底，并在施工建设过程中参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故提出相应的技术处理方案	现场检查、书面检查	查阅设计交底资料及事故处理相关资料
设计变更程序	7	设计变更文件	水利部《水利工程设计变更管理暂行办法》（水规计【2012】93号）第十四条	是否编制设计变更文件，设计变更文件设计深度是否满足要求。重大设计变更文件编制的深度是否满足初步设计阶段技术标准的要求，有条件的可按施工图设计阶段的设计深度进行编制	现场检查、书面检查	查阅设计变更文件
8	设计变更规定程序	水利部《水利工程设计变更管理暂行办法》（水规计【2012】93号）第十五条	工程设计变更审批采取分级管理制度。重大设计变更文件，由项目法人按原报审程序报原初步设计审批部门审批。一般设计变更由项目法人组织审查确认后实施，并报项目主管部门核备，必要时报项目主管部门审批。设计变更文件批准后由项目法人负责组织实施	现场检查、书面检查	查阅设计变更文件履行程序
强制性标准执行情况	9	强制性标准执行情况	水利部《水利工程建设标准强制性条文管理办法（试行）》（水国科【2012】546号）第十六条；

《水利工程建设标准强制性条文（2016年版）》	勘测设计单位是否按照强制性条文开展工作，定期对强制性条文执行情况进行自查，并对其完成的成果质量负责	现场检查、书面检查	查阅强制性条文执行情况及自查情况